Утвержден

постановлением Администрации

Дмитриевского района

Курской области

от 23 декабря 2010 г. № 528

ПЛАН

реализации Схемы территориального планирования Дмитриевского района Курской области

Раздел 1. Мероприятия реализации Схемы территориального планирования (2010-2020 годы)

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства с указанием характеризующего параметра | Место размещения объекта капитального строительства | Сроки подготовки документации по планировке территории (далее-ДПТ), годы | Сроки подготовки проектной документации (далее-ПСД), годы | Сроки строительства объекта капитального строительства | Заказчик (ответственный исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Агропромышленный комплекс |
| 1.1. Растениеводство |
| 1 | Сушилка ООО «Неварь» | Дмитриевский район, с.Бычки | Не требуется | Имеется | 2011 г. | ООО «Неварь» |
| 2 | Завод глубокой переработки зерна ООО «Неварь» | Дмитриевский район, с.Коробкино | 2012-2013 г.г. | 2012-2013 г.г. | 2014 г. | ООО «Неварь» |
| 3 | Цех хранения зерна на 3-4 тыс.тонн и ЗАВ-20 КФХ «Феникс» | Дмитриевский район, с.Ком.Кузнецовка | 2011-2012 г.г. | 2011-2012 г.г. | 2012 г. | КФХ «Феникс» |
| 4 | Цех хранения и переработки зерна ООО «ЭгосАгро» | Дмитриевский район, с.Киликино | 2011-2012 г.г. | 2011-2012 г.г. | 2013-2014 г.г. | ООО «ЭгосАгро» |
| 5 | Цех хлебо-кондитерских изделий ООО «Деметра» | г.Дмитриев | 2011 г. | 2011 г. | 2011-2012 г.г. | ООО «Деметра» |
| 1.2. Животноводство |
| 1 | Комплекс КРС ООО «Агрокультура» | Дмитриевский район, с.Погодино | 2013-2014 г.г. | 2013-2014 г.г. | 2015 г. | ООО «Агрокультура» |
| 2 | Комплекс КРС ООО «Деметра» | Дмитриевский район, с.Ком.Кузнецовка | 2011-2012 г.г. | 2012-2013 г.г. | 2014 г. | ООО «Деметра» |
| 3 | Цех по переработке молока ООО «Деметра» | г.Дмитриев | 2010 г. | 2011 г. | 2011 г. | ООО «Деметра» |
| 4 | Цех по переработке мяса ООО «Деметра» | Дмитриевский район, с.Ком.Кузнецовка | 2011 г. | 2011 г. | 2012 г. | ООО «Деметра» |
| 2. Промышленность |
| 1 | Кирпичный завод ООО «Технострой» мощностью 60 млн.шт. условного кирпича в год | Дмитриевский район, п.Нива | 2010 г. | 2011-2012 г.г. | 2013 г. | ООО «Технострой» |
| 2 | Кирпичный завод | Дмитриевский район, с.Дерюгино | 2014-2015 г.г. | 2014-2015 г.г. | 2016 г. | ООО «Дивет» |
| 3 | Сахарный завод | Дмитриевский район, п.Первоавгустовский | 2011-2012 г.г. | 2012-2013 г.г | 2014 г. |  |
| 4 | Дмитриевский консервный завод (реконструкция) | г.Дмитриев | ДПТ не требуется | 2017-2018 г.г. | 2019 г. |  |
| 3. Инженерная инфраструктура |
| 3.1. Энергоснабжение |
| 1 | Линии электропередач, подстанции (реконструкция) | г.Дмитриев территория района | ДПТ не требуется | 2011-2014 г.г. | 2011-2017 г.г. | Филиал ОАО «МРСК-Центра»- «Курскэнерго» |
| 2 | Строительство линий электропередач к строящимся объектам | г.Дмитриев, территория района | 2011-2020 г.г. | 2011-2020 г.г. | 2011-2020 г.г. | Филиал ОАО «МРСК-Центра»- «Курскэнерго» |
| 3.2. Газоснабжение |
| 1 | Завершение газификации г.Дмитриева (жилищный фонд, объекты соцкультбыта, предприятия и организации) | г.Дмитриев | 2010-2015 г.г. | 2010-2015 г.г. | 2010-2015 г.г. | Администрация г.Дмитриева, предприятия, организации; ОАО «Курскгаз» |
| 2 | Газопровод-отвод «АГРС г.Дмитриев-с.Крупец-п.Первоавгустовский-с.Бычки Дмитриевского района Курской области» | Территория района | Имеется | Имеется | 2011 год | ОАО «Регионгазхолдинг» |
| 3 | Завершение газификации Дмитриевского района | Территория района | 2011-2018 г.г. | 2011-2018 г.г. | 2011-2020 г.г. | администрации сельских поселений Дмитриевского района, Администрация района, |
| 3.3. Водоснабжение |
| 1 | Строительство водозаборных скважин, водопроводов, реконструкция и ремонт действующих водопроводов и скважин | г.Дмитриев, территория района | 2010-2020 г.г. | 2010-2020 г.г. | 2010-2020 г.г. | администрации сельских поселений Дмитриевского района |
| 3.4. Водоотведение |
| 2 | Строительство и реконструкция очистных сооружений, насосных станций, канализационных сетей | г.Дмитриев, территория района | 2010-2020 г.г. | 2010-2020 г.г. | 2010-2020 г.г. | Администрация г.Дмитриева, администрации сельских поселений района |
| 3.5. Теплоснабжение |
| 1 | Реконструкция систем теплоснабжения с заменой основного оборудования | г.Дмитриев, территория района | ДПТ не требуется | 2011-2020 г.г. | 2012-2020 г.г. | Администрация г.Дмитриева, администрации сельских поселений Дмитриевского района |
| 2 | Перевод котельных на газовое топливо | г.Дмитриев, территория района | ДПТ не требуется | 2011-2020 г.г. | 2011-2020 г.г. | Администрация г.Дмитриева, администрации сельских поселений Дмитриевского района |
| 4. Транспортная инфраструктура |
| 1 | Реконструкция автомобильной дороги Фатеж-Дмитриев | Территория района | ДПТ не требуется | 2011-2016 г.г. | 2011-2016 г.г. | Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области |
| 2 | Приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог, строительство дорог к населенным пунктам, не связанных дорогами общего пользования с твердым покрытием | Территория района | 2010-2020 г.г | 2010-2020 г.г | 2010-2020 г.г | Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области |
| 5. Социальная инфраструктура, культурно-бытовое обслуживание |
| 1 | Реконструкция здания неврологического отделения МУЗ «Дмитриевская ЦРБ» под ОГОСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения» | г.Дмитриев | ДПТ не требуется | Имеется | 2011-2012 г.г. | Администрация района |
| 2 | Капитальный ремонт муниципального общеобразо- вательного учреждения «Сред- няя общеобразовательная школа № 1 г.Дмитриева» | г.Дмитриев | ДПТ не требуется | 2011 г. | 2011-2013 г.г. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред- няя общеобразова- тельная школа № 1 г.Дмитриева» |
| 3 | Перевод котельных сельских школ с угля на газ | Территория района | ДПТ не требуется | 2011-2020 г.г | 2011-2020 г.г. | Администрация района, руководители муниципальных учреждений |
| 6. Природоохранные мероприятия |
| 1 | Строительство полигона ТБО | Дмитриевский район, Крупецкой сельсовет | 2012-2013 г.г. | 2012-2013 г.г. | 2014 г. | Администрация г.Дмитриева |
| 2 | Строительство полигона ТБО | Дмитриевский район, п.Первоавгустовский | 2014-2015 г.г. | 2014-2015 г.г | 2016 г. | Администрация Первоавгустовского сельсовета |
| 7. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, мероприятия пожарной безопасности. |
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 7.1. Отдельные посты пожарной охраны (строительство пожарных депо) |
| 1 | Пожарное депо на 2 автомобиля и караул (строительство) | Дмитриевский район, Первоавгустовский сельсовет п.Первоавгустовский | 2011 г. | 2011 г. | 2012 г. | Противопожарная служба Курской области, Администрация Первоавгустовского сельсовета |
| 2 | Пожарное депо на 2 автомобиля и караул (строительство) | Дмитриевский район, Старогородский сельсовет, с.Береза | 2014 г. | 2014 г. | 2015 г. | Противопожарная служба Курской области, Администрация Старогородского сельсовета |
| 3 | Пожарное депо на 2 автомобиля и караул (строительство) | Дмитриевский район, Поповкинский сельсовет, с.Поповкино | 2016 г. | 2016 г. | 2017 г. | Противопожарная служба Курской области, Администрация Поповкинского сельсовета |
| 4 | Строительство пожарных депо для отдельных постов пожарной охраны | Муниципальные образования района | 2014-2015 г.г. | 2014-2015 г.г. | 2015-2018 г.г. | Администрации муниципальных образований района |
| 5 | Строительство оборудованного подъезда для забора воды в целях пожаротушения | Муниципальные образования района | ДПТ не требуется | ПСД не требуется | 2011-2014 г.г. | Администрации муниципальных образований района |
| 6 | Оборудование водонапорных башен Рожновского устройствами для забора воды пожарной техникой | Муниципальные образования района | ДПТ не требуется | ПСД не требуется | 2011-2016 г.г. | Администрации муниципальных образований района |
| 7.2. Реконструкция АСЦО (автоматизированной системы централизованного оповещения) населения района о чрезвычайных ситуациях и мероприятиях гражданской обороны |
| 1 | Реконструкция автоматизирован- ной системы централизованного оповещения района (АСЦО) | Дмитриевский район от г.Дмитриева до центров сельсоветов | ДПТ не требуется | 2012 г. | 2013-2014 г.г. | ГУ МЧС России по Курской области, Администрация Дмитриевского района, Администрации муниципальных образований района |
| 7.3. Развитие инженерной защиты территорий от подтоплений и затоплений |
| 1 | Схема инженерной защиты территории Дмитриевского района от подтоплений и затоплений | Муниципальные образования района | ДПТ не требуется | 2013-2014 г.г | 2014-2020 г.г. | ГУ МЧС России по Курской области, Администрация Дмитриевского района |
| 7.4. Пункты управления гражданской обороной (в защитных сооружениях) |
| 1 | Защищенное рабочее помещение ПУ Администрации Дмитриевского района (защитное сооружение 4 класса, вместимостью 50 человек) | г.Дмитриев (150 кв.м) | ДПТ не требуется | 2012-2013 г.г | 2014-2018 г.г. | ГУ МЧС России по Курской области, Администрация Дмитриевского района |

Раздел 2. Финансово-экономическое обоснование Плана

реализации Схемы территориального планирования Дмитриевского

района Курской области

Обоснованием для разработки проекта Плана реализации Схемы территориального планирования Дмитриевского района Курской области (далее – План реализации) являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

- Закон Курской области «О градостроительной деятельности в Курской области»;

- Решение Представительного Собрания Дмитриевского района Курской области от 27.09.2010 года № 56 «Об утверждении Схемы территориального планирования Дмитриевского района Курской области».

План реализации Схемы территориального планирования Дмитриевского района Курской области не устанавливает расходные обязательства     Дмитриевского      района,     а     определяет      перечень, приоритетность, последовательность реализации мероприятий по размещению и строительству в течение 10 лет объектов капитального строительства, инженерно-технической и транспортной инфраструктуры местного значения. Приоритетными направлениями Плана являются мероприятия по строительству объектов социальной инфраструктуры и мероприятия по развитию систем газоснабжения, электроснабжения. Строительство объектов социальной инфраструктуры планируется осуществлять за счет средств инвесторов, местных бюджетов Дмитриевского района, а также средств, привлеченных из федерального и областного бюджетов в рамках действующих федеральных и региональных целевых программ.

Для строительства объектов социальной инфраструктуры, необходимо:

- внесение положений о строительстве указанных объектов в документы территориального планирования поселений в части уточнения и корректировки показателей мощности (вместимости) отдельных объектов капитального строительства местного значения, уточнения их местоположения и потребности в территории;

- проведение мероприятий по оценке состояния современной инфраструктуры и альтернативного варианта размещения объектов социальной инфраструктуры в реконструируемых зданиях посредством оценки возможности их приспособления под новую функцию;

- проведение мероприятий по финансированию подготовки проектов документов планировки территории, проектной документации и капитального строительства указанных объектов.

В установленных законом случаях подготовка документации по планировке территории (проекты планировки, проекты межевания, градостроительные планы) осуществляется с соблюдением процедуры, установленной для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд (ст.27 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

Разработку проектов планировки и чертежей градостроительных планов земельных участков для размещения объектов местного значения планируется осуществлять как за счет бюджетных средств, так и за счет привлекаемых внебюджетных источников.

Мероприятия по развитию систем газоснабжения, электроснабжения осуществляются, как правило, за счет средств энергоснабжающих организаций.

Сметная стоимость объектов газоснабжения, электроснабжения определяется проектной документацией. Стоимость строительно-монтажных работ каждого конкретного объекта определяется проектной документацией.

План реализации Схемы территориального планирования подлежит корректировке в соответствии с показателями социально-экономического развития муниципального района.

Объекты капитального строительства могут определяться, корректироваться и уточняться в ходе выполнений мероприятий Плана.